## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
XÂY DỰNG TRANG WEB
VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ QUY TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Nghệ An, 10/2024
GVHD: | TS. Cao Thanh Sơn
Thành viên nhóm 5: | Đặng Ngọc Anh (NT) – 215748020110333 Thái Văn Tuấn – 215748020110086

## Slide 2: HỆ THỐNG VẬN HÀNH, QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT QUY TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Mục tiêu chính:
  Vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng và hoàn thiện hệ thống.
  Áp dụng thêm công nghệ mới nhằm bắt kịp xu thế hiện nay.
  Nâng cao khả năng hoạt động nhóm và kĩ năng mềm.
Yêu cầu sản phẩm:
  Hệ thống trích xuất thông tin từ thẻ sinh viên và nhận diện khuôn mặt.
  Giám sát đối tượng, chống gian lận và quản lý quy trình thi một cách tự động.
  Lưu trữ thông tin và in kết quả, báo cáo thi sau khi kết thúc.
MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

## Slide 3: HỆ THỐNG VẬN HÀNH, QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT QUY TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Ngôn ngữ lập trình: Python, Java
Thư viện và framework:
  Python: OpenCV, PaddleOCR, FastAPI
  Java: Java Spring Boot xử lý Backend
Cơ sở dữ liệu: MongoDB
Giao diện người dùng: HTML, CSS, JS
Lưu trữ mã nguồn: Github
Quản lý tiến độ dự án: Trello
Công cụ và công nghệ sử dụng

## Slide 4: HỆ THỐNG VẬN HÀNH, QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT QUY TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Dự án chia thành 5 sprint trong 6-8 tuần.
Sơ lược lịch trình:
  Sprint 1: Trích xuất thông tin thẻ sinh viên
  Sprint 2: Đối chiếu danh sách thí sinh
  Sprint 3: Đối chiếu khuôn mặt thẻ với khuôn mặt thực tế
  Sprint 4: In phiếu thi và giám sát thí sinh
  Sprint 5: In danh sách kết quả và báo cáo thi
Lịch trình dự án theo Scrum

## Slide 5: Chi tiết quy trình từng Sprint theo mô hình Scrum
Mục tiêu: Phát triển chức năng đọc thẻ sinh viên và trích xuất thông tin như mã số sinh viên (MSV), họ tên, khoá học, ngành học.
Công việc chính: Sử dụng thư viện PaddleOCR để đọc các trường thông tin cần thiết.
Đối tượng tham gia: Đặng Ngọc Anh: Hoàn thiện phần lõi
          Thái Văn Tuấn: Kiểm thử
Kết quả: Hệ thống có khả năng nhận diện và hiển thị chính xác thông tin từ thẻ sinh viên, sẵn sàng cho các bước xử lý tiếp theo.
Trạng thái: Đã hoàn thành.
Sprint 1 – Trích xuất thông tin thẻ sinh viên (Tuần 1)

## Slide 6: Chi tiết quy trình từng Sprint theo mô hình Scrum
Mục tiêu: Phát triển chức năng đối chiếu thông tin sinh viên với danh sách thí sinh có trong phòng thi.
Công việc chính: Đọc danh sách thí sinh và đối chiếu với thông tin sinh viên trên thẻ.
Đối tượng tham gia: Đặng Ngọc Anh: Hoàn thiện phần lõi
          Thái Văn Tuấn: Kiểm thử
Kết quả: Hệ thống có khả năng xác minh chính xác sự tồn tại của sinh viên trong danh sách thí sinh dự thi, sẵn sàng cho các bước xử lý tiếp theo.
Trạng thái: Đã hoàn thành.
Sprint 2 – Đối chiếu sinh viên với danh sách thí sinh trong phòng thi (Tuần 2)

## Slide 7: Chi tiết quy trình từng Sprint theo mô hình Scrum
Mục tiêu: Phát triển chức năng nhận diện và đối chiếu khuôn mặt trên thẻ sinh viên với khuôn mặt thực tế qua camera.
Công việc chính: Đối chiếu được khuôn mặt thực tế với khuôn mặt sinh viên trên thẻ.
Đối tượng tham gia: Đặng Ngọc Anh: Hoàn thiện phần lõi
          Thái Văn Tuấn: Kiểm thử
Kết quả: Hệ thống có khả năng xác minh chính xác khuôn mặt trên thẻ với khuôn mặt sinh viên trong phòng thi, sẵn sàng cho các bước xử lý tiếp theo.
Trạng thái: Đang tiến hành.
Sprint 3 – Đối chiếu khuôn mặt thẻ với khuôn mặt thực tế (Tuần 3)

## Slide 8: Chi tiết quy trình từng Sprint theo mô hình Scrum
Mục tiêu: Phát triển chức năng in phiếu dự thi, phân chia chỗ ngồi và giám sát vị trí thí sinh trong phòng thi.
Công việc chính: In phiếu thi chứa tài khoản, mật khẩu và vị trí ngồi. Đồng thời giám sát vị trí thực tế của thí sinh.
Đối tượng tham gia: Đặng Ngọc Anh: Hoàn thiện phần lõi
          Thái Văn Tuấn: Kiểm thử
Kết quả: Hệ thống có khả năng in phiếu thi, phân bổ chỗ ngồi và theo dõi vị trí thí sinh.
Trạng thái: Chưa tiến hành.
Sprint 4 – In phiếu thi trắc nghiệm và giám sát vị trí thí sinh (Tuần 4)

## Slide 9: Chi tiết quy trình từng Sprint theo mô hình Scrum
Mục tiêu: Phát triển chức năng in danh sách kết quả thi và gửi báo cáo tổng kết đến các bên liên quan sau ca thi.
Công việc chính: In kết quả và gửi báo cáo tổng kết.
Đối tượng tham gia: Đặng Ngọc Anh: Hoàn thiện phần lõi
          Thái Văn Tuấn: Kiểm thử
Kết quả: Hệ thống có khả năng in danh sách kết quả thi và tự động tạo báo cáo gửi đến các bên liên quan.
Trạng thái: Chưa tiến hành.
Sprint 5 – In kết quả thi và báo cáo (Tuần 5)

## Slide 10: HỆ THỐNG VẬN HÀNH, QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT QUY TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Tổng kết và đánh giá
Kết quả đạt được:
Bài học rút ra:
Hướng phát triển: